OpenPulse AI 项目计划书

基于 Java 与 C++ 的开源项目智能分析平台

项目副标题

面向 GitHub 开源仓库的代码质量分析、项目健康评估与 AI 维护建议平台

一句话介绍

OpenPulse AI 是一个面向开源项目维护者和开发者的智能分析平台。系统通过 Java 构建 Web 平台和数据服务，通过 C++ 实现本地代码扫描与静态分析，再结合大模型生成项目体检报告、风险解释和可执行的维护建议。

一、项目背景

GitHub 等代码托管平台可以展示：

Star 数量

Fork 数量

Commit 记录

Issue 和 Pull Request

Contributor 数量

但这些信息主要是原始数据，不能直接回答以下问题：

这个项目现在是否健康？

项目代码中有哪些潜在风险？

哪些模块复杂度过高？

项目为什么最近活跃度下降？

README 是否方便新用户快速上手？

哪些 Issue 应优先处理？

项目下一步最应该优化什么？

很多项目能够运行，但长期存在以下问题：

代码结构越来越混乱

核心模块缺少测试

部分文件复杂度过高

Issue 长期无人处理

文档不完整

维护者无法快速掌握项目整体状态

OpenPulse AI 希望把平台数据、代码静态分析和 AI 建议结合起来，为开源项目提供一次完整的“智能体检”。

二、项目定位

OpenPulse AI 不是单纯的数据看板，也不是简单调用一次大模型。

项目由三个核心部分组成：

Java 项目管理平台

C++ 代码静态分析引擎

AI 项目顾问

整体定位为：

一个能够读取仓库数据、扫描代码、发现问题并生成优化建议的开源项目智能助手。

三、项目目标

1. 产品目标

用户输入一个 GitHub 仓库地址后，系统能够自动完成：

获取仓库公开信息

拉取或下载仓库代码

使用 C++ 引擎扫描代码

计算项目健康评分

生成可视化分析报告

使用 AI 解释问题

给出具体优化建议

定期生成项目周报

2. 技术目标

项目需要体现以下技术能力：

Java 方向

Spring Boot 项目设计

RESTful API

GitHub API 集成

MySQL 数据建模

Redis 缓存

定时任务

异步任务

权限认证

Docker 部署

AI API 调用

服务间通信

C++ 方向

文件系统遍历

Git 仓库代码扫描

代码统计

静态分析

规则引擎

并发任务

AST 或语法分析

JSON 数据输出

性能优化

CMake 工程管理

四、目标用户

第一类：个人开发者

适合希望检查自己项目质量的学生和独立开发者。

例如：

课程项目作者

GitHub 开源项目作者

准备求职项目的学生

独立开发者

第二类：开源项目维护者

用于查看：

项目活跃情况

代码质量趋势

Issue 积压情况

文档完整程度

潜在维护风险

第三类：开发团队

后期可以支持：

私有 Git 仓库

GitLab

Gitee

企业内部代码质量检查

CI 流程自动分析

第一版建议只支持 GitHub 公共仓库，不要一开始同时做 GitHub、Gitee 和 GitLab。

五、核心业务流程

用户输入 GitHub 仓库地址

│

▼

Java 服务获取 GitHub 仓库信息

│

▼

创建代码分析任务

│

▼

下载或克隆仓库代码

│

▼

调用 C++ 静态分析引擎

│

▼

C++ 输出结构化 JSON 报告

│

▼

Java 保存分析结果并计算健康评分

│

▼

调用 AI 生成原因解释和优化建议

│

▼

前端展示项目体检报告

六、系统总体架构

┌─────────────────────┐

│   Vue 3 Dashboard   │

│ 数据看板 / 报告页面  │

└──────────┬──────────┘

│ HTTP

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 Java Spring Boot 平台                   │

│                                                        │

│  用户模块   仓库模块   任务模块   报告模块   AI模块      │

│                                                        │

│  GitHub API   MySQL   Redis   Scheduler   Security     │

└─────────────────────────┬──────────────────────────────┘

│ REST / 进程调用 / 消息队列

▼

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    C++ 分析引擎                         │

│                                                        │

│ 文件扫描  代码统计  复杂度分析  依赖分析  规则检测       │

│                                                        │

│               输出标准 JSON 分析报告                   │

└────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

仓库临时代码目录

七、核心功能设计

模块一：用户与项目接入

功能内容

用户注册与登录

GitHub OAuth 登录

添加 GitHub 仓库

查看已添加仓库

删除仓库

手动触发分析

查看历史分析记录

第一版简化方式

为了控制难度，MVP 可以先不做 GitHub OAuth。

用户直接输入：

https://github.com/owner/repository

系统解析：

owner

repository

然后通过 GitHub API 获取公开数据。

后续版本再增加 OAuth 和私有仓库支持。

模块二：GitHub 数据采集

Java 服务调用 GitHub API 获取：

仓库名称

项目描述

Star 数

Fork 数

Open Issue 数

默认分支

主要编程语言

最近更新时间

Contributor 数量

Release 信息

Commit 活跃度

Pull Request 数据

Issue 创建与关闭情况

系统定期保存快照，用来生成趋势图。

例如：

7月1日：Star 210

7月8日：Star 237

7月15日：Star 281

这样系统不仅能显示当前数据，还能分析增长趋势。

八、C++ 静态分析引擎

这是本项目区别于普通 Java 管理系统的核心部分。

1. 引擎职责

C++ 分析引擎负责扫描下载后的代码仓库，并生成结构化分析结果。

第一版重点支持：

C

C++

Java

后面再逐步增加：

Python

JavaScript

TypeScript

C#

2. 文件扫描

C++ 使用 std::filesystem 遍历项目目录。

需要识别：

源代码文件

头文件

测试文件

配置文件

文档文件

构建文件

例如：

.cpp

.h

.hpp

.c

.java

.md

.yml

.xml

.gradle

pom.xml

CMakeLists.txt

同时排除：

.git

node_modules

target

build

dist

.idea

.vscode

3. 基础代码统计

统计内容包括：

文件总数

代码文件数

总代码行数

空行数量

注释行数量

不同语言占比

平均文件长度

最大文件长度

测试文件数量

输出示例：

{

"totalFiles": 186,

"sourceFiles": 94,

"totalLines": 23841,

"codeLines": 17640,

"commentLines": 3280,

"blankLines": 2921,

"testFiles": 13

}

4. 复杂度分析

第一阶段可以使用规则和近似计算，不必一开始就实现完整编译器。

主要分析：

函数长度

文件长度

条件分支数量

循环数量

嵌套深度

圈复杂度

参数数量

类的方法数量

例如：

UserService.java

函数：registerUser

代码行数：126

分支数量：18

最大嵌套深度：6

风险等级：高

5. 代码坏味道检测

第一版可以实现以下规则：

超长文件

例如：

单个源代码文件超过 800 行

超长函数

例如：

函数超过 80 行

参数过多

例如：

函数参数超过 6 个

嵌套过深

例如：

if/for/while 嵌套超过 4 层

TODO 和 FIXME 过多

统计：

TODO

FIXME

HACK

XXX

魔法数字

检测代码中频繁出现、没有常量命名的数字。

重复代码

第一版可以通过代码块哈希实现近似检测。

例如：

去除空格和注释

按固定行数切分代码块

计算哈希

查找重复块

潜在危险函数

针对 C/C++ 检测：

strcpy

sprintf

gets

scanf

memcpy

并标记可能存在的缓冲区风险。

这里要注意：系统只能提示潜在风险，不能直接认定代码一定存在漏洞。

6. 项目结构检测

检测项目是否具备：

README

LICENSE

CONTRIBUTING

CHANGELOG

CODE_OF_CONDUCT

Issue Template

Pull Request Template

CI 配置

测试目录

Dockerfile

构建文件

示例：

{

"hasReadme": true,

"hasLicense": false,

"hasContributing": false,

"hasCI": true,

"hasTests": true,

"hasDockerfile": false

}

7. 依赖关系分析

第一版不需要做非常复杂的跨语言依赖图。

可以先实现：

C/C++

读取：

#include "xxx.h"

#include <vector>

Java

读取：

import com.example.service.UserService;

分析：

文件依赖数量

模块间依赖关系

依赖过多的核心文件

可能的循环依赖

高耦合模块

最终生成简单依赖图数据：

{

"nodes": [

{"id": "UserController"},

{"id": "UserService"},

{"id": "UserRepository"}

],

"edges": [

{"from": "UserController", "to": "UserService"},

{"from": "UserService", "to": "UserRepository"}

]

}

8. C++ 引擎输出格式

C++ 引擎统一输出 JSON。

示例：

{

"taskId": "task_20260727_001",

"status": "SUCCESS",

"summary": {

"totalFiles": 186,

"totalLines": 23841,

"sourceFiles": 94,

"testFiles": 13

},

"quality": {

"complexityScore": 72,

"maintainabilityScore": 81,

"documentationScore": 65,

"testScore": 58

},

"risks": [

{

"type": "LONG_FUNCTION",

"file": "src/UserService.java",

"line": 84,

"level": "HIGH",

"message": "函数长度为126行"

}

],

"dependencies": {

"nodes": [],

"edges": []

}

}

Java 只需要按照统一协议解析结果，不需要了解 C++ 内部实现。

九、Java 平台设计

1. 用户模块

负责：

用户注册

用户登录

JWT 身份认证

GitHub OAuth

用户资料

用户项目列表

2. 仓库模块

负责：

添加仓库

验证仓库地址

获取仓库基本信息

管理仓库

更新仓库状态

展示仓库概览

3. 分析任务模块

用户点击“开始分析”后：

创建任务记录

把任务状态设置为等待中

下载仓库代码

调用 C++ 分析引擎

接收 JSON 报告

保存结果

调用 AI 分析

更新任务状态

通知前端任务完成

任务状态可以设计为：

PENDING

DOWNLOADING

SCANNING

ANALYZING

COMPLETED

FAILED

4. C++ 调用方式

MVP 推荐：Java 启动 C++ 进程

Java 使用 ProcessBuilder 调用：

openpulse-analyzer --path /repo/project --output result.json

优点：

实现简单

两人容易调试

不需要部署额外服务

适合第一版

缺点：

并发能力一般

服务隔离不够完整

后续版本：C++ 独立分析服务

C++ 对外提供：

POST /api/v1/analyze

或者使用 gRPC。

优点：

服务解耦

更符合微服务架构

可以独立扩容

可以部署多台分析节点

建议开发顺序：

第一版使用命令行进程调用，第二版再升级为独立服务。

不要一开始为了“微服务”而增加过多复杂度。

5. 报告模块

报告页面展示：

项目综合评分

代码规模

语言占比

项目活跃趋势

代码复杂度

风险文件排行

文档完整程度

测试覆盖情况

Issue 和 PR 状况

AI 分析结论

优化建议

6. AI 模块

AI 不直接读取整个仓库代码，否则成本较高，也容易超出上下文。

正确方式是：

C++ 先提取结构化指标

Java 获取 GitHub 运营数据

Java整理成分析摘要

把摘要发送给大模型

大模型生成自然语言报告

输入示例：

项目最近30天新增Star 12个，比上一个周期下降40%。

最近30天只有3次Commit。

当前有18个Issue，其中7个超过30天未回复。

C++分析发现5个高复杂度函数。

项目没有LICENSE和CONTRIBUTING文件。

测试文件占代码文件的6%。

AI 输出：

该项目当前主要问题是维护活跃度下降和社区协作入口不足。

建议优先处理以下事项：

1. 回复7个长期未处理的Issue。

2. 添加LICENSE和CONTRIBUTING文件。

3. 重构5个高复杂度函数。

4. 为核心服务模块补充单元测试。

5. 发布一个新的Release并完善更新日志。

这样 AI 有真实数据支撑，不是泛泛聊天。

十、项目健康评分设计

综合评分满分 100 分。

1. 代码质量：30 分

参考：

高复杂度函数数量

超长文件数量

重复代码比例

注释比例

潜在危险规则数量

2. 项目维护：20 分

参考：

最近 Commit 数量

最近一次更新时间

Release 频率

Contributor 数量

3. 社区活跃：20 分

参考：

Issue 响应速度

Issue 关闭率

PR 合并率

Contributor 增长

4. 文档完整度：15 分

参考：

README

LICENSE

CONTRIBUTING

CHANGELOG

Quick Start

API 文档

5. 测试与工程化：15 分

参考：

测试目录

测试文件比例

CI 配置

Dockerfile

构建脚本

代码格式配置

示例：

综合健康度：82

代码质量：24/30

项目维护：16/20

社区活跃：15/20

文档完整度：12/15

测试工程化：15/15

评分规则必须公开写在文档里，避免评分看起来完全由 AI 随意生成。

十一、AI 项目顾问

这是项目后期最有产品感的功能。

用户可以提问：

为什么这个项目健康分只有72？

当前最应该重构哪个模块？

哪些Issue应该优先处理？

项目文档还缺什么？

最近活跃度为什么下降？

系统回答时使用：

GitHub 数据

C++ 静态分析报告

历史分析数据

README 内容

Issue 信息

因此它不是普通聊天机器人，而是一个有仓库上下文的项目顾问。

十二、前端页面设计

1. 首页

展示：

产品介绍

输入仓库地址

示例项目

功能特点

2. 项目列表页

展示：

仓库名称

健康分

分析状态

最近分析时间

主要语言

3. 项目概览页

展示：

综合健康评分

Star 和 Fork

Commit 趋势

Issue 和 PR

最近风险提示

4. 代码分析页

展示：

代码行数

文件数量

语言占比

高复杂度文件

超长函数

重复代码

风险列表

5. 项目结构页

展示：

模块依赖图

高耦合节点

核心文件

可能循环依赖

6. AI 报告页

展示：

项目总结

主要风险

优先级建议

改进路线

AI 问答

7. 历史趋势页

展示：

历史健康分

代码复杂度变化

Issue 关闭率变化

项目活跃度变化

十三、数据库核心表

可以先设计以下表：

user

repository

repository_snapshot

analysis_task

analysis_report

analysis_metric

analysis_issue

github_issue_snapshot

github_pr_snapshot

ai_report

ai_conversation

notification

示例关系

一个用户

│

├── 多个仓库

│       │

│       ├── 多个分析任务

│       │       │

│       │       └── 一个分析报告

│       │

│       └── 多个数据快照

│

└── 多个AI对话

十四、推荐技术栈

Java 平台

模块	技术

开发语言	Java 21

Web框架	Spring Boot

安全认证	Spring Security + JWT

ORM	MyBatis-Plus或MyBatis

数据库	MySQL 8

缓存	Redis

API文档	SpringDoc OpenAPI

定时任务	Spring Scheduler

异步任务	Spring Async，后期可用RabbitMQ

AI调用	Spring AI或普通HTTP客户端

GitHub接口	GitHub REST API

部署	Docker Compose

由于 Spring Boot 4 和部分第三方依赖的兼容性可能还需要实际验证，第一版也可以采用一个生态更稳定的 Spring Boot 版本，后续再升级。

C++ 分析引擎

模块	技术

开发语言	C++20

构建工具	CMake

文件遍历	std::filesystem

JSON	nlohmann/json

日志	spdlog

测试	GoogleTest

命令行	CLI11或自定义参数解析

并发	std::thread / thread pool

AST扩展	Clang LibTooling

包管理	vcpkg或Conan

前端

模块	技术

框架	Vue 3

语言	TypeScript

构建	Vite

状态管理	Pinia

UI	Naive UI或Element Plus

图表	ECharts

网络请求	Axios

十五、两人分工

你：Java 平台与系统集成负责人

主要负责：

Spring Boot 工程

用户登录和权限

GitHub API 接入

仓库管理

MySQL 数据库

Redis 缓存

分析任务调度

C++ 引擎调用

AI 接口

报告生成

Docker 部署

后端接口文档

你能够重点练习：

Java 后端完整开发

数据库设计

Redis 使用

异步任务

外部 API 集成

AI 应用开发

微服务通信思想

系统部署

你的朋友：C++ 分析引擎负责人

主要负责：

C++ 工程结构

文件扫描

代码行数统计

复杂度分析

规则引擎

重复代码检测

依赖分析

JSON 输出

多线程优化

单元测试

后续 Clang AST 集成

他能够重点练习：

现代 C++

STL

文件系统

并发

算法设计

工程化

CMake

静态分析

编译原理相关技术

共同负责

接口协议设计

前端基础页面

Docker Compose

GitHub Actions

README

项目演示

开源社区维护

十六、开发阶段规划

建议第一版开发周期控制在 10到12周。

第一阶段：需求与骨架，1周

完成：

项目需求确认

GitHub 仓库建立

前后端目录初始化

Java 与 C++ 项目初始化

数据库初步设计

JSON 通信协议

Git 分支规范

交付结果：

openpulse-platform

openpulse-analyzer

openpulse-web

第二阶段：C++ 基础扫描，2周

完成：

文件遍历

文件类型识别

排除目录配置

代码行数统计

README、LICENSE、CI 检测

JSON 报告输出

命令行参数

此阶段可以运行：

openpulse-analyzer --path ./demo-project --output report.json

第三阶段：Java 项目接入，2周

完成：

用户登录

添加 GitHub 仓库

GitHub API 获取仓库信息

仓库列表

创建分析任务

下载仓库代码

Java 调用 C++ 引擎

解析分析结果

保存数据库

完成后已经形成最小闭环：

输入仓库地址

→ 下载代码

→ C++分析

→ Java保存

→ 页面查看

第四阶段：代码质量规则，2周

C++ 增加：

超长文件检测

超长函数检测

嵌套深度检测

TODO/FIXME 检测

危险函数检测

重复代码初步检测

风险等级划分

Java 增加：

风险列表接口

健康评分计算

分析报告接口

历史分析记录

第五阶段：AI 分析，2周

完成：

AI 模型配置

分析数据摘要生成

AI 项目总结

AI 风险解释

AI 优化建议

AI 报告缓存

Prompt 模板管理

第一版 AI 功能只做：

总结

风险解释

优化建议

先不急着做复杂 Agent。

第六阶段：可视化与部署，2周

完成：

项目概览页

健康评分图

风险排行榜

语言占比图

历史趋势图

Docker Compose

GitHub Actions

线上部署

示例仓库

完整 README

第七阶段：开源发布，1周

完成：

演示视频

项目截图

中英文 README

CONTRIBUTING

LICENSE

Issue Template

Roadmap

v0.1.0 Release

GitHub Discussions

十七、MVP 功能范围

第一版一定要控制范围。

MVP 必须完成

输入 GitHub 公共仓库

获取仓库基础信息

下载代码

C++ 扫描代码

代码行数统计

文档完整性检测

基础复杂度规则

风险列表

项目健康评分

AI 项目总结

AI 优化建议

可视化报告

Docker 部署

MVP 暂时不做

Gitee

GitLab

私有仓库

完整代码安全漏洞检测

自动修改代码

自动提交 Pull Request

VS Code 插件

企业权限系统

多租户

多语言 AST 全面支持

Star 精确预测

大规模分布式扫描

这些放在后续路线中，否则两个人很容易做不完。

十八、后续版本规划

V0.2：项目趋势

定期同步 GitHub 数据

历史健康分

Star、Issue、Commit 趋势

自动生成周报

邮件通知

V0.3：深度静态分析

Clang AST

更准确的函数分析

类依赖关系

循环依赖检测

重复代码检测

复杂度热力图

V0.4：AI 项目顾问

仓库问答

风险追问

Issue 优先级建议

重构建议

Release 建议

V0.5：GitHub App

安装到 GitHub 仓库

PR 自动分析

Issue 自动分类

每周自动生成项目报告

PR 中自动评论风险

V1.0：完整开源产品

GitHub OAuth

私有仓库

Gitee

GitLab

插件化规则引擎

自定义评分规则

团队协作

独立 C++ 分析节点

十九、项目创新点

1. Java 与 C++ 协同

普通学生项目通常只使用一个 Web 框架。

本项目将：

Java 的业务开发能力

C++ 的高性能分析能力

结合在一个真实系统中。

2. AI 基于真实指标生成建议

AI 不是直接随便读取仓库后聊天，而是基于：

静态分析结果

GitHub 活跃数据

文档情况

测试情况

生成有依据的建议。

3. 评分过程可以解释

用户不仅看到一个分数，还可以看到：

扣分原因

对应文件

风险等级

优化优先级

4. 支持项目历史趋势

系统可以比较多次分析结果：

上次高风险问题：17个

本次高风险问题：9个

复杂度评分：68 → 76

文档评分：55 → 82

这让系统不仅是一次性扫描工具，也可以长期使用。

5. 规则引擎可扩展

后期可以允许开发者增加新的规则：

LongFunctionRule

DeepNestingRule

DangerousFunctionRule

MissingLicenseRule

有利于形成开源贡献生态。

二十、主要风险与解决方案

风险一：C++ 静态分析难度过高

解决：

第一版先用规则和文本分析，不直接挑战完整编译器。

开发顺序：

正则和规则

→ 简单语法识别

→ Tree-sitter

→ Clang AST

风险二：项目功能太多

解决：

严格围绕 MVP。

第一版核心闭环只有：

仓库接入

→ C++扫描

→ 健康评分

→ AI建议

→ 页面展示

风险三：C++ 分析结果不准确

解决：

报告中区分：

确定性指标

规则推断

潜在风险

例如不要说：

这里存在安全漏洞。

应写：

检测到潜在风险，建议人工检查。

风险四：GitHub API 限流

解决：

Redis 缓存

保存本地快照

减少重复请求

OAuth 提高额度

定时批量同步

风险五：AI 生成错误建议

解决：

AI 只能基于结构化数据回答

输出中附带数据依据

不让 AI 直接修改代码

标注 AI 建议仅供参考

对关键结论使用规则引擎验证

风险六：分析大型仓库耗时过长

解决：

设置仓库大小限制

忽略构建目录

文件数量限制

分析超时机制

C++ 多线程扫描

后台异步任务

二十一、最终交付成果

项目完成后应至少包含：

代码成果

Java 后端源码

C++ 分析引擎源码

Vue 前端源码

Docker Compose

数据库初始化脚本

GitHub Actions 配置

文档成果

中文 README

英文 README

系统架构文档

API 文档

数据库设计文档

C++ 规则开发文档

部署文档

贡献指南

开发路线图

演示成果

在线演示地址

示例仓库分析报告

项目截图

3到5分钟演示视频

v0.1.0 Release

可下载的 C++ 分析器

二十二、简历表达示例

你的 Java 方向

参与开发 OpenPulse AI 开源项目智能分析平台，负责基于 Spring Boot 构建后端服务，完成 GitHub API 接入、仓库管理、异步分析任务、MySQL 数据建模、Redis 缓存及 AI 分析模块；设计 Java 与 C++ 分析引擎之间的 JSON 通信协议，实现仓库下载、静态分析、报告生成和结果持久化的完整流程，并使用 Docker Compose 完成服务部署。

朋友的 C++ 方向

参与开发 OpenPulse AI 代码静态分析引擎，使用 C++20、CMake 和 std::filesystem 实现多语言代码仓库扫描，完成代码规模统计、函数复杂度分析、项目结构检测、危险函数规则、重复代码检测及依赖关系提取；设计可扩展规则引擎与标准 JSON 输出协议，并通过多线程优化大型仓库分析性能。

二十三、项目最终题目

正式中文名称建议使用：

基于 Java 与 C++ 的开源项目智能分析与健康评估平台

产品名称：

OpenPulse AI

英文全称：

OpenPulse AI: An Intelligent Code Analysis and Repository Health Platform

GitHub 简介可以写：

AI-powered repository health analysis platform built with Java and C++.

二十四、项目推荐结论

这个版本比单纯的“GitHub 健康度仪表盘”更加适合你们两个人。

你能完整练习 Java 后端，他能真正写一个具有技术深度的 C++ 模块，而且 C++ 并不是为了凑技术栈强行加入，而是承担了代码扫描、静态分析和性能计算这些合理职责。

最重要的是，项目已经形成明确的核心链路：

Java 负责平台，C++ 负责分析，AI 负责解释。

第一版不要追求功能数量，优先把以下流程做稳定：

输入仓库

→ 下载代码

→ C++完成扫描

→ Java接收结果

→ 计算健康分

→ AI生成建议

→ 前端展示报告

只要这个闭环真正跑通、页面做好、部署成功、文档完善，它就已经具备不错的课程展示、开源迭代和实习简历价值。